AI언니 상용화 8일 런칭 플랜

2026-04-16(목) ~ 2026-04-23(목) · 릴스 매일 1개

변리사 본업 병행 · 저녁 2~3시간 기준

## 📋 전체 일정 요약

| DAY | 날짜 | 핵심 작업 |
| --- | --- | --- |
| D0 | 4/16 목 | 사업자 등록 · 토스 계약 신청 · 인스타 계정 · 릴스 #1 (티저) |
| D1 | 4/17 금 | 약관 3종 초안 · stage enum 보강 · 릴스 #2 (샘플 공개) |
| D2 | 4/18 토 | 약관 페이지 · 풋터 · 레이트 리미팅 · 릴스 #3 (이론 후킹) |
| D3 | 4/19 일 | QA 세션 · 토스 심사 점검 · 릴스 #4 (칩 5종 편집) |
| D4 | 4/20 월 | 실 키 교체 · 본인 결제 테스트 · 지인 베타 · 릴스 #5 (베타 리뷰) |
| D5 | 4/21 화 | 피드백 반영 · 런칭 준비 · 릴스 #6 (카운트다운) |
| D6 | 4/22 수 | 최종 QA · 런칭 콘텐츠 2개 미리 제작 |
| D7 | 4/23 목 | 🎉 정식 오픈 · 릴스 #7, #8 업로드 · KPI 기록 |

# 📅 D0 · 4/16 목 (오늘)

### 행정 (30분)

- 홈택스 로그인 → 개인사업자 등록 신청 (업태: 정보통신업 / 종목: 응용소프트웨어 개발 및 공급업 / 상호: AI언니 또는 본인 선택)

- 사업자등록증 PDF 발급 (당일 바로 나옴)

### 토스 (20분)

- 토스페이먼츠 가맹점 신청 → 사업자등록증 업로드, 서비스 URL ai-unni.vercel.app 등록

- 정산 계좌 연결

### 인스타 (30분)

- 계정 생성 @ai_unni_official (또는 @unni.ai)

- 프로필: "친언니처럼 솔직하게, 데이터로 정확하게 · 가트만 관계심리학 기반 연애 AI · 🔗 ai-unni.vercel.app"

- 프로필 사진 · 하이라이트 커버 1장

### 릴스 #1 · 티저 (저녁 1시간)

- 주제: 변리사가 만든 연애 분석 AI? (자기 정체성 훅)

- 포맷: 15초. 본인 텍스트 자막 + 앱 화면 빠른 컷

- 카피: "낮엔 특허 분석 / 밤엔... 걔 카톡 분석 / 가트만 박사 이론 + AI로 / 연애도 데이터로 본다"

- 해시태그: #연애분석 #썸타는중 #카톡해석 #AI언니

# 📅 D1 · 4/17 금

### 법적 문서 초안 (2시간)

- 이용약관, 개인정보처리방침, 환불정책 3종 · 뤼튼/ZUM 약관 참고해서 초안 (변리사 본업 특기)

- 필수 조항: 서비스 내용, 결제·환불(결과 확인 전 100% 환불), 개인정보 수집·보관(카톡 캡처 보관기간 명시), 면책, 분쟁 해결

### 개발 (1시간)

- stage enum에 "권태기" 추가 + 부부 프롬프트 보강

- FREE/PAID 프롬프트에 "결혼·부부 관계는 '권태기/회복기/갈등' 등으로 stage 표기" 규칙 추가

### 릴스 #2 · 샘플 공개 (저녁 1시간)

- 주제: AI언니가 진짜 이렇게 답해줘 (결과 샘플 스크린 녹화)

- 포맷: 20초. 실제 앱 결과 화면 스크롤 + 보이스오버 또는 자막

- 훅: "걔가 나 좋아하는지 궁금하면 → 카톡 한 장만 올려봐 → AI언니가 점수부터 속마음까지"

- 타겟팅: 첫 화면에 "썸인데 나만 진심인 것 같아" 칩 눌러서 보여주기

# 📅 D2 · 4/18 토

### 풋터 + 약관 페이지 (2시간)

- /terms, /privacy, /refund 3개 라우트 생성 (단순 md/html로)

- 풋터에 링크 + 사업자 정보(상호·대표자·사업자번호·연락처·이메일·주소) 추가

- 푸터 하단: "통신판매업 신고: 면제 (소상공인)" 또는 신고번호

### 레이트 리미팅 (1.5시간)

- /api/analyze 에 IP별 분당 5회, 하루 20회 제한 (upstash Redis 또는 Supabase로 간단히)

- /api/payment/request 에도 동일 적용 (봇 결제 방지)

### 릴스 #3 · 이론 후킹 (저녁 1시간)

- 주제: 가트만 박사의 5:1 법칙

- 포맷: 30초 교육 콘텐츠. "관계 망가지는 커플 = 긍정:부정 대화 비율 5:1 깨질 때"

- 훅: "학자가 40년 연구한 공식 → AI언니가 네 카톡에 그대로 적용"

- CTA: "링크 눌러서 너도 체크"

# 📅 D3 · 4/19 일

### 토스 심사 중간 점검 (30분)

- 심사 진행 상황 확인, 추가 서류 요청 있으면 즉시 대응

- 심사 아직이면 D4로 일정 밀림

### QA 세션 (3시간)

- 모든 칩 경우의 수 × 캡처 있음/없음 × 텍스트 있음/없음 조합 체크

- 이상한 응답 나오는 프롬프트 조합 기록 → 프롬프트 튜닝

- 결과 이미지 저장 기능, 공유 기능 동작 확인

- 모바일 safari · 크롬 · 인앱 브라우저 (카톡/인스타) 렌더링 체크

### 릴스 #4 · "이런 사람 꼭 써봐" (저녁 45분)

- 주제: 5가지 상황 빠른 편집

- 포맷: 15초. 칩 5개 빠르게 넘기며 각각 상황 설명

- 예시: "1. 썸인데 나만 진심 → 클릭"  "2. 사귀는데 불안 → 클릭" 식으로 리듬감

- 마지막 3초: "이 중에 하나라도 맞으면 프로필 링크 👆"

# 📅 D4 · 4/20 월

### 실 키 교체 (1시간, 토스 승인 완료 가정)

- .env.local + Vercel env 에 NEXT_PUBLIC_TOSS_CLIENT_KEY / TOSS_SECRET_KEY 실 키로 교체

- 본인 카드로 실제 결제 테스트 1회 (2,900원)

- 토스 대시보드에서 결제 내역 · 정산 확인

- 본인 환불 테스트 1회

### 친구 베타 (저녁)

- 지인 5~8명에게 링크 전달 ("연애 AI 만들었어, 솔직한 피드백 좀")

- 무료 분석 → (선택적) 유료 테스트까지 부탁

- 피드백 받을 폼: 구글폼 2~3문항만 ("첫인상", "뭐가 제일 좋았/별로", "결제할 만했어?")

### 릴스 #5 · 베타 리뷰 인용 (저녁 30분)

- 주제: 친구 반응 먼저 받아봤어

- 포맷: 15초. 지인 메시지 캡처(동의 받고) + 본인 리액션

- 예시: "진짜 소름이야 라고 한 친구" "걔 마음 그대로라고 한 친구"

- CTA: "너도 궁금하면 ↓"

# 📅 D5 · 4/21 화

### 피드백 반영 (3시간)

- 베타에서 나온 최우선 3개만 수정 (완벽주의 금물)

- 프롬프트 톤 미세 조정 / UI 어색한 부분 수정

### 런칭 준비 (1시간)

- 런칭 트윗/릴스 예약 발행 설정

- 인스타 프로필 링크 → 런칭 페이지 확인

- 문의 이메일 inbox 확인 가능 상태로

### 릴스 #6 · 카운트다운 (저녁 30분)

- 주제: 내일 정식 오픈

- 포맷: 10초. 타이머/달력 애니메이션 + 서비스 썸네일

- 카피: "내일 D-1 / 변리사가 만든 연애 AI / 내일 오픈합니다"

# 📅 D6 · 4/22 수

### 최종 QA (2시간)

- 실 결제로 다시 1회 / 환불 1회 (실 키 사용 중인지 재확인)

- 모든 페이지 모바일 실기기로 한 번 더 돌아보기

- 혹시 모를 404, 500 체크

### 런칭 콘텐츠 준비 (2시간)

- 내일 릴스 2개 촬영/편집 (런칭 당일은 바쁘니까 미리)

- 릴스 #7: 런칭 발표 (공식 공지 톤)

- 릴스 #8: 실제 사용 데모 풀버전 (60초)

# 📅 D7 · 4/23 목 · 🎉 정식 오픈

### 오전

- 릴스 #7 · "오늘부터 정식 오픈 💌" 업로드 (오전 8~9시, 출근시간대 노출 좋음)

- 개인 인스타/트위터/카톡 친구들에게 공지

- 네이버/구글 검색 잘 노출되는지 확인

### 점심 ~ 오후

- 릴스 #8 · 풀버전 데모 업로드 (점심 12~13시 또는 퇴근 18~19시)

- 인스타 DM 유입·결제 트래킹

- 첫날 오류 모니터링 (Vercel 대시보드 + Supabase logs)

### 저녁

- 1일차 KPI 기록: 방문자 / 무료 분석 / 유료 전환 / 객단가

- 내일 D+1 콘텐츠 아이디어 메모

# 🎯 D+1 ~ D+14 운영 원칙

- 릴스는 하루 1개, 저녁 9~10시 업로드가 20대 여성 타겟 골든타임

### 콘텐츠 루틴 3종 로테이션

- ① 실제 결과 샘플: 가명 처리 · 본인 예시

- ② 이론 교육: 가트만 · 애착유형 · 4 Horsemen(비난·방어·경멸·담쌓기)

- ③ 밈/훅: "이 카톡 답장 보고 해석 맞춰봐" 퀴즈형

### 1주차 KPI 목표

- 무료 분석 50건

- 유료 전환 3~5건 (0.1~1% 전환율이 현실 수치)

# ⚠️ 리스크 시나리오 & 플랜 B

| 상황 | 플랜 B |
| --- | --- |
| 토스 심사 D5까지 안 끝남 | 런칭 4/26 일요일로 3일 연기. 그 사이 릴스 콘텐츠만 계속 쌓기 |
| 통신판매업 신고 면제 안 된다고 함 | 신고 병행 진행 (심사 7일), 런칭 목표 4/27 월 |
| 첫날 서버 이슈 | Vercel 무료 한도 초과 시 즉시 Pro 업그레이드 (월 $20) |

# ✅ 크리티컬 패스 체크리스트

### 법/행정 (절대 빠지면 안 됨)

- □ 개인사업자 등록 (D0)

- □ 토스페이먼츠 가맹점 신청 (D0)

- □ 이용약관 · 개인정보처리방침 · 환불정책 초안 (D1)

- □ 토스 실 키 교체 + 본인 결제/환불 테스트 (D4)

### 개발 (사용자 이탈 막기)

- □ stage enum 권태기 추가 (D1)

- □ /terms /privacy /refund 페이지 + 풋터 링크 (D2)

- □ 레이트 리미팅 (D2)

- □ 모바일 인앱 브라우저 QA (D3)

### 마케팅 (노출 없으면 제품도 없음)

- □ 인스타 계정 생성 + 프로필 세팅 (D0)

- □ 릴스 매일 1개 (D0~D7 총 8개)

- □ 지인 5~8명 클로즈드 베타 (D4)

- □ 런칭 당일 릴스 2개 미리 제작 (D6)

오늘 저녁 '사업자 등록 + 인스타 계정' 2가지만 깔아두면 나머지는 페이스대로 굴러간다.